### DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Acta de Constitución de Proyecto Ágil

Proyecto: PideAlToke

Revisión: [01]

31/08/2026

Contenido

Ficha del documento	3

1.  Vision y objetivos del proyecto	4

2.  Metodología	5

3.  Marco de Trabajo	7

4.  Criterios de exito	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2026 | °1 | Carlos Muñoz Ulloa |  |
| 31/8/2026 | °1 | Diego Alarcón Leyton |  |

# Vision y Objetivos del Proyecto

  - Vision del Proyecto

Posicionar a PideAltoke como una plataforma de gestión de pedidos Cloud Native moderna, altamente disponible y escalable, construida bajo una arquitectura de microservicios desacoplada y segura que garantice un procesamiento transaccional ágil para el comercio electrónico.

  - Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema de pedidos basado en una arquitectura de microservicios desacoplada y segura, expuesto a través de Amazon API Gateway y provisionado mediante Infraestructura como Código (Terraform en AWS EC2), para gestionar el ciclo integral de negocio (Usuarios y Roles, Catálogo de Productos, Inventario, Pedidos, Pagos, Facturación, Despacho, Notificaciones y Reportes), priorizando en esta fase de desarrollo los 5 microservicios centrales: Usuarios y Roles, Catálogo de Productos, Inventario, Pedidos y Pagos.

  - Objetivos Específicos:

Diseñar e implementar un sistema de pedidos basado en una arquitectura de microservicios desacoplada y segura, expuesto a través de Amazon API Gateway y provisionado mediante Infraestructura como Código (Terraform en AWS EC2), para gestionar el ciclo integral de negocio (Usuarios y Roles, Catálogo de Productos, Inventario, Pedidos, Pagos, Facturación, Despacho, Notificaciones y Reportes), priorizando en esta fase de desarrollo los 5 microservicios centrales: Usuarios y Roles, Catálogo de Productos, Inventario, Pedidos y Pagos

Implementar el Frontend seguro en Angular con MSAL: Desarrollar una interfaz de usuario modular en Angular integrada con la librería MSAL (Azure AD), haciendo uso de Guards e Interceptors para gestionar el inicio/cierre de sesión e inyectar automáticamente los tokens de acceso en las peticiones enviadas al API Gateway.

# Metodología

Se adopta una Metodología Ágil (Scrum adaptado) debido a la restricción temporal de 2 semanas de desarrollo fijada para la entrega de esta fase del proyecto.

¿Por qué utilizar una metodología ágil?

Gestión del tiempo acotado: Permite dividir las 2 semanas en iteraciones cortas (Sprints de 1 semana) para asegurar entregas funcionales continuas y priorizar los 5 microservicios críticos frente a los secundarios.

Mitigación de riesgos de integración: La integración entre múltiples capas (Angular + Azure AD + FastAPI + AWS API Gateway + EC2 + Terraform) conlleva una complejidad técnica alta. El enfoque ágil promueve la integración continua temprana (Front + Back + Auth desde los primeros días) en lugar de un ensamblaje al final del proyecto.

Inspección y Adaptación: Permite realizar pruebas constantes de la validación del JWT y despliegue en la nube, ajustando la arquitectura o configuraciones de infraestructura de manera inmediata ante cualquier fallo detectado en los interceptors o en el API Gateway.

# Marco de Trabajo

Para asegurar la ejecución en el plazo establecido de 2 semanas, el equipo estructurará su trabajo bajo los siguientes pilares de Scrum:

Roles:

- Product Owner / Scrum Master: Gestión del Backlog de Producto, definición de Criterios de Aceptación alineados a la pauta de evaluación y control de tiempos.

- Equipo de Desarrollo: Desarrollo full-stack en parejas (Angular para Frontend, FastAPI para Backend microservicios, y Terraform para despliegue en AWS EC2).

Eventos y Cadencia:

- Sprint Planning (Día 1 - Semana 1): Desglose y estimación de Historias de Usuario para los 5 microservicios prioritarios e integración de MSAL.

- Daily Standup (Diario - 10 min): Sincronización rápida para identificar bloqueos técnicos (ej. errores de CORS, fallas en la validación de firma JWT o configuraciones de Terraform).

- Sprint Review & Retrospective (Final de cada semana): Demostración del avance funcional del sistema compilado e inspección de la calidad del código previo al envío del repositorio a GitHub.

Artefactos:

- Product Backlog: Priorizado estrictamente para cubrir los requerimientos de la rúbrica (MSAL, BFF/FastAPI, API Gateway, Terraform, DB Cloud).

- Tablero Kanban/Scrum: Visibilidad del estado del flujo de trabajo (To Do, In Progress, Testing, Done).

# Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso si cumple con los siguientes indicadores medibles y técnicos al finalizar el plazo:

- Autenticación e Integración IDaaS al 100%:

Flujo de Login y Logout en Angular con MSAL operando sin errores.

Inyección automática del JWT mediante MsalInterceptor y restricción de rutas con MsalGuard.

- Seguridad y Validación en el Backend (FastAPI):

El Backend / BFF intercepta y valida con éxito la firma, expiración, issuer, audience y lectura de roles desde los claims del JWT emitido por Azure AD.

Retorno adecuado de códigos de error (HTTP 401/403) ante peticiones no autorizadas.

- Microservicios Core Operativos:

Funcionamiento de los 5 microservicios prioritarios (Usuarios y Roles, Catálogo, Inventario, Pedidos y Pagos) respondiendo adecuadamente a pruebas transaccionales básicas.

- Infraestructura Cloud e IaC Desplegada:

Infraestructura provisionada correctamente mediante scripts de Terraform en AWS.

Microservicios desplegados en instancias EC2 y expuestos de manera segura a través de AWS API Gateway.

- Calidad de Entregables en GitHub:

Repositorios de GitHub de Frontend y Backend estructurados adecuadamente, libres de errores de compilación, con archivos .gitignore configurados para evitar subir código de compilación o credenciales sensibles.